СОГЛАСОВАНО:                                                                                           УТВЕРЖДЕНО:

Заместитель председателя Круглянского РИК	Директор Круглянского УКП «Жилкомхоз»

_______________________________С.Н.Короткая                                    ____________________________ А.П.Ерошенко

График

| № п/п | Наименование улиц | Подлежат ремонту,м2 | Стоим. работ, тыс.руб. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО | 23465 | 218,466 | 0 | 64,617 | 100,247 | 53,602 |  |
| ПО ГОРОДУ |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДУ | 18100 | 175,776 | 0 | 49,027 | 77,747 | 49,002 |  |
| 1 | ул. Партизанская (асфальтирование) | 2100 | 29,6 |  |  | 13,00 | 16,60 | Подрядчик |
| 2 | ул.Лермонтова (ямочный ремонт) | 120 | 2,62 |  |  | 2,62 |  | УКП«Жилкомхоз» |
| 3 | ул.Солнечная (подсыпка, грейдирование) | 1200 | 5,08 |  | 5,08 |  |  | УКП«Жилкомхоз» |
| 4 | пер. Школьный ,ул. Пионерская (асфальтирование) | 2430 | 26,62 |  |  | 16,6 | 10,02 | Подрядчик |
| 5 | пос.Восточный ул. Центральная (асфальтирование) | 2300 | 32,6 |  |  | 10,218 | 22,382 | Подрядчик |
| 6 | пос.Восточный ул. Новоселов (асфальтирование) | 2200 | 29,4 |  |  | 29,4 |  | Подрядчик |
| 7 | ул. Молодежная (подсыпка,гредирование) | 800 | 3,06 |  | 3,06 |  |  | УКП«Жилкомхоз» |
| 8 | ул. Новоселов (асфальтирование) | 1750 | 24,0 |  | 24,0 |  |  | Подрядчик |
| 9 | пер.Пролетарский (подсыпка,гредирование) | 300 | 1,256 |  | 1,256 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 10 | ул.Есенина (подсыпка,гредирование) | 1800 | 6,76 |  | 6,76 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 11 | ул.Луговая (подсыпка,гредирование) | 2500 | 7,58 |  | 7,58 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 12 | ул.Пушкина (асфальтирование) | 600 | 7,2 |  | 1,291 | 5,909 |  | Подрядчик |
|  | ПО СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ |
|  | Всего по сельской местности | 5365 | 42,69 | 0 | 15,59 | 22,5 | 4,6 |  |
| 1 | д. Шепелевичи, ул. Центральная (асфальтирование) | 1500 | 22,5 |  |  | 22,5 |  | Подрядчик |
| 2 | д. Шепелевичи, пер. Школьный (подсыпка,грейдирование) | 900 | 4,06 |  | 4,06 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 3 | д. Боканово, ул. Полевая (подсыпка,грейдирование) | 1200 | 6,53 |  | 6,53 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 4 | аг. Комсеничи, ул. Молодежная (подсыпка, грейдирование) | 965 | 5,0 |  | 5,0 |  |  | УКП «Жилкомхоз» |
| 5 | д. Бовсевичи (подсыпка, грейдирование) | 800 | 4,6 |  |  |  | 4,6 | Подрядчик |

текущего (ямочного) ремонта дорожного покрытия улиц по Круглянскому УКП «Жилкомхоз» на 2018 год.

График составлен на 1.02.2018 г. под план финансирования 2018 года. В ходе выполнения работ возможно внесение изменений.